# TÍNH CHI PHÍ PHẦN MỀM

Tên đề tài : Website quản lý cửa hàng thức ăn nhanh

## I Bảng tính toán điểm các tác nhân (Actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm

| TT | Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Trọng số | Điểm của từng loại tác nhân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn giản | Thuộc loại giao diện của chương trình | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Trung bình | Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Phức tạp | Giao diện đồ họa | 3 | 3 | 9 |
|  | Cộng (1+2+3) | TAW |  |  | 9 |

# II Bảng sắp xết thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm

| STT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý khách hàng (đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, lịch sử) | Yêu cầu xử lý | Giao diện người dùng |
| 2 | Quản lý tài khoản (Admin/nhân viên) | Yêu cầu xử lý | Phân quyền |
| 3 | Quản lý menu (thêm, sửa, xóa, hiển thị khuyến mãi) | Yêu cầu xử lý | CRUD + tìm kiếm |
| 4 | Quản lý giỏ hàng (thêm/xóa/cập nhật, tính tiền) | Yêu cầu xử lý | Tính toán động |
| 5 | Quản lý đơn hàng (tạo, cập nhật trạng thái) | Yêu cầu xử lý | Theo workflow |
| 6 | Quản lý thanh toán (hóa đơn, email, ví điện tử) | Yêu cầu xử lý | Tích hợp API |
| 7 | Quản lý khuyến mãi (voucher, combo, thời gian) | Yêu cầu xử lý | Theo chính sách |
| 8 | Báo cáo – thống kê (doanh thu, món, khách) | Yêu cầu truy vấn | Xuất file Excel |

III Bảng chuyển đổ yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)

| TT | Tên Use-case | Tên tác nhân | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập / đăng ký khách hàng | Khách hàng | Trung bình |
| 2 | Quản lý hồ sơ khách hàng | Khách hàng | Trung bình |
| 3 | Quản lý tài khoản người dùng | Admin | Trung bình |
| 4 | Quản lý menu món ăn | Admin | Trung bình |
| 5 | Quản lý giỏ hàng | Khách hàng | Trung bình |
| 6 | Quản lý đơn hàng | Nhân viên / Khách hàng | Trung bình |
| 7 | Quản lý thanh toán | Hệ thống thanh toán / Khách hàng | Trung bình |
| 8 | Quản lý khuyến mãi | Admin | Trung bình |
| 9 | Báo cáo, thống kê | Admin | Trung bình |

# IV Bảng tính toán điểm các trường hợp sử dụng (Use-Case)

| STT | Loại | Trọng số UCP chuẩn | Số trường hợp sử dụng | Điểm trường hợp sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn giản | 5 | 3 | 15 |
| 2 | Trung bình | 10 | 4 | 40 |
| 3 | Phức tạp | 15 | 4 | 60 |
|  | Cộng | TBF | 9 | 115 |

# V Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ

| TT | Các hệ số | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ số KT-CN (TFW) |  |  | 44 |  |
| 1 | Hệ thống phân tán | 2 | 3 | 6 |  |
| 2 | Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng | 1 | 3 | 3 |  |
| 3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 4 | 4 |  |
| 4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1 | 4 | 4 |  |
| 5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được | 1 | 3 | 3 |  |
| 6 | Dễ cài đặt | 0,5 | 4 | 2 |  |
| 7 | Dễ sử dụng | 0,5 | 4 | 2 |  |
| 8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6 |  |
| 9 | Khả năng dễ thay đổi | 1 | 4 | 4 |  |
| 10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3 |  |
| 11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 4 | 4 |  |
| 12 | Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm của các hãng thứ ba | 1 | 2 | 2 |  |
| 13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 1 | 1 | 1 |  |
| II | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF)= TCF = 0.6 + (0.01 x TFW) | 0.6+(0.01x44) = 1.04 |  |  |  |

# VI Bảng tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường

| TT | Các hệ số tác động môi trường | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) |  |  | 15 |
| 1 | Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 1,5 | 2 | 3 |
| 2 | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0,5 | 2 | 1 |
| 3 | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 0,5 | 2 | 1 |
| 5 | Tính chất năng động | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian | -1 | 1 | -1 |
| 8 | Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó | -1 | 2 | -2 |
| II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF)=1.4+(-0.03xEFW) |  |  | 0.95 |
| III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) |  |  |  |
| IV | Nội suy thời gian lao động (P) |  |  | 20 |

## VII Bảng tính toán giá trị phần mềm

| TT | Hạng mục | Diễn giải | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case) |  |  |
| 1 | Điểm Actor (TAW) | Phụ lục III | 9.0 |
| 2 | Điểm Use-case (TBF) | Phụ lục IV | 115 |
| 3 | Tính điểm UUCP | UUCP = TAW +TBF | 124 |
| 4 | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) | TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) | 1.04 |
| 5 | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) | 0.95 |
| 6 | Tính điểm AUCP | AUCP = UUCP x TCF x EF | 122.51 |
| II | Nội suy thời gian lao động (P) | P : người/giờ/AUCP | 20 |
| III | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = 10/6 x AUCP | 204.18 |
| IV | Mức lương lao động bình quân (H) | H: người/giờ | 35,000 |
| V | Giá trị phần mềm nội bộ (G) | G = 1,4 x E x P x H | 200,096,400 |